各位领导、同事好：

本邮件为“新点e交易”SaaS专区成本分析月报（2026.1-3），包括：

- 预警基线及预警规则说明

- 本期专区整体数据（2026.1-3）

- 分等级专区明细

- 风险说明

- 5、下一步行动

一、预算基线及预警规则说明

1. 预算基线标准

初始化预算：专区上线前定额 3.2万元

试运行预算：专区上线后 3个月内1.8万元

单个专区核定预算：按初始化 / 试运行标准执行，作为预算使用率计算基数

2. 预警等级与判定规则

判定优先级：红色 ＞ 橙色 ＞ 黄色 ＞ 绿色

| 预警等级 | 判定条件 | 管理动作 |
| --- | --- | --- |
| 红色（考虑关闭） | 1. 预算使用率≥100% 且 实际收益 = 0； 2. 长期无收益专区 | 考虑关停预算，关闭专区 |
| 橙色（需改进） | 满足任一： 1. 50%≤预算使用率＜100% 且 收入成本比＜1； 2. 预算使用率≥100% 、 实际收益＞0且收入成本比＜1 | 商务 7 个工作日内反馈改进措施 |
| 黄色（持续关注） | 30%≤预算使用率＜50%且 实际收益 = 0 | 持续跟踪使用情况，推动运营上量 |
| 绿色（良性运营） | 收入成本比≥1.72 | 保持运营，复制高效经验 |

注：核心指标口径

预算使用率 = 已使用预算 ÷ 核定预算 × 100%

收入成本比 = 实际运营收益 ÷ 已使用预算

实际运营收益：专区当期产生的有效收益

二、本期专区整体数据（2026.1-3）

统计范围：SaaS 专区全量成本与收益数据

预算使用总额：{{预算使用总额}} 元

实际运营收益：{{实际运营收益}}  元

有成本投入专区总数：{{有成本投入专区总数}} 个

等级分布：

红色 - 考虑关闭专区：{{红色}} 个

橙色 - 需改进专区：  {{橙色}} 个

黄色 - 持续关注专区：{{黄色}} 个

绿色 - 良性运营专区：{{绿色}} 个

三、分等级专区明细

3.1 红色 - 考虑关闭专区

| 序号 | 分公司 | 合同编号 | 专区名称 | 商务 | 预算使用 | 核定总额 | 预算使用率 | 收入成本比 | 专区属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2 橙色 - 需改进专区

| 序号 | 分公司 | 合同编号 | 专区名称 | 商务 | 预算使用 | 核定总额 | 预算使用率 | 收入成本比 | 专区属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3 黄色 - 持续关注专区

| 序号 | 专区名称 | 合同编号 | 专区名称 | 商务 | 预算使用 | 核定总额 | 预算使用率 | 收入成本比 | 专区属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、风险说明

红色专区存在预算投入无产出、资源浪费风险，需考虑关闭预算，关停专区，避免无效成本扩大。

橙色专区投入产出未达标，运营效率偏低，若不及时优化，将持续产生低效投入，影响整体成本效益。

黄色专区业务尚未有效启动，存在预算长期闲置、业务孵化失败的潜在风险，需重点关注并推动运营上量。

五、下一步行动计划

红色专区：商务确认，3 个工作日内不反馈意见，PMO将关闭预算。

橙色专区：商务人员 7 个工作日内提交改进措施。

黄色专区：运营每周跟踪上量进度，限期实现收益突破。

绿色专区：总结运营方法，形成 SOP，在全公司推广复制。